....................................................

(pieczątka Zamawiającego)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego      o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie                                         art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                                                            (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

na:   „wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych w budynku przy                                          ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku- Etap II”

Gdańsk,   kwiecień 2007 r.

1.	Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134A, tel. 058 520 70 00, fax. 058 520 70 01, e-mail:                             dyrekcja @mops.gda.pl.

2.	Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                   art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

3.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych                           w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku- Etap II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a)	dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych i wykonawczych;

b)	przedmiary robót;

c)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów                   i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (równoważnych). W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.                        W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.

Pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w pok. nr 104.

4.	Termin realizacji zamówienia – 183 dni, licząc od daty podpisania umowy.

5.	      Warunki udziału w postępowaniu:

a)	udokumentowanie zakończenia w ciągu ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania, tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej na budowie, rozbudowie adaptacji lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 2000 m3 oraz wartości powyżej 600000 zł;

b)	dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy                  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania budową wszelkich budynków i budowli o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie  w prowadzeniu budów i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa.

Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5a niniejszej specyfikacji, muszą być:

–	wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące budynek (w tym kubaturę budynku), opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót,

–	dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie,                  np. referencje;

b)	dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5b niniejszej specyfikacji, muszą być:

–	wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy,

–	uprawnienia budowlane tych osób oraz,

–	zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert;

c)	dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji;

d)	wypełniony druk “Oferta”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a wypełniony druk „Oferta’ w oryginale.

7.    W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej – drogą pocztową. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Numery telefonów, faksu zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

–	Pani  mgr inż. arch. Grażyna Głowacka, pokój nr 104, tel. 520-70-15.

–         Pan inż. Jerzy Foryś, pokój nr 104, tel. 520-70-15,

Z wyżej wymienionymi osobami należy uzgodnić termin wglądu do pełnej dokumentacji projektowej oraz wstępu do obiektu w celu dokonania niezbędnych oględzin i pomiarów                          w okresie poprzedzającym złożenie oferty.

W sparwach proceduralnych:

–	      Pan mgr inż. Jan Korenik, pokój nr 112, tel. 520 -70-12,

8.	Zamawiający wymaga złożenia do dnia 28 maja 2007 roku do godz. 10.00 wadium                   w wysokości 4000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Millennium SA nr  6711602202 0000 0000 61 901506. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego (termin wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego nie może być późniejszy niż termin określony na składanie ofert). Bezgotówkowe formy wniesienia wadium w oryginale powinny być złożone w kasie zamawiającego (pok. nr 21 i 22), do dnia i godziny oznaczonych jako termin składania ofert, a ich kserokopie dołączone do składanej oferty.

9.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. 	Oferty ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: “Oferta przetargowa na wykonanie robót remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku-Etap II”.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską, za jej nieotwarcie                           w trakcie sesji otwarcia ofert.

Ponadto ofertę należy:

-złożyć na kolejno ponumerowanych stronach (zapisanych), a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;

-wypełnić na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo atramentem nieścieralnym;

-zabezpieczyć tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji, poprzez połączenie ze sobą trwale stron oferty.

11.	Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 11 w terminie do dnia 28 maja 2007 roku do godz. 10.00.

Oferty będą otwierane w dniu 28 maja o godz. 10:15 w pokoju nr 101 w siedzibie zamawiającego.

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzeniowych, wywozu gruzu, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, nie stanowią one jedynej podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. Jeżeli po wyczerpaniu procedury przewidzianej w pkt 7, przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie w harmonogramie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte  w cenie oferty. Nie skutkuje to jednak odrzuceniem oferty.

13.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

14.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony                  w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

15.	Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku                     następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),

Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium SA nr 6711602202 0000 0000 61 901506.

16.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

17.	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 Prawa zamówień publicznych, tj.:

a)	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 603),

b)	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 607),

c)	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 608).

18.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.	Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

20.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                     w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

21.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.	Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą                       w złotych polskich.

23.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki do specyfikacji:

1.	Wzór umowy;

2.	Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego od wykonawców;

3.	Druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty.

4.	Wykaz zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych spełniających warunek postawiony w punkcie 5a SIWZ;

5.	      Dokumentacja projektowo-kosztorysowa składająca się z:

a)	projekty budowlane w branży architektonicznej sanitarnej i elektrycznej wraz                                   z przedmiarami robót i specyfikacjami szczegółowymi (branżowymi) składające się z następujących opracowań:

-  roboty budowlane- I piętro i łącznik (parter)- 15 plików;

– instalacje oddymiania- 6 plików;

– instalacje sanitarne- I piętro i łącznik (parter) – 8 plików;

- roboty budowlane i instalacyjne w piwnicy i części parteru- 14 plików.

b)         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 3 pliki.

Sporządził:

Sprawdzono pod względem

formalno – prawnym:

Dyrektor Jednostki Zamawiającej:

Sprawdzono pod względem

merytorycznym:

Zatwierdził, dnia: .......................................................

Załącznik nr 1 do specyfikacji

U M O W A

Nr: PS.WKA.I.346-8( )/07

zawarta w dniu ............................ w .............. pomiędzy: ............................. zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

–-	...............................................

–-	...............................................

a firmą:

–	...............................................................................................

z siedzibą .................................................................................. ,

zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

– ..............................................................

– ..............................................................

o następującej treści:

§ 1

1. 	Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ................ z dnia .................... poz. ........... 	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe i adaptacyjne w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku- Etap II”.

2.	Roboty zostaną wykonane wg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te będące w posiadaniu stron, stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2
Obowiązki stron

1.	Obowiązki Zamawiającego

1.1.	Dostarczenie w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2.	Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni po podpisaniu umowy.

1.3.	Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.4.	Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.5.	Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

1.6.	Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących się na placu budowy pomieszczeń magazynowych i składowisk na odrębnie uzgodnionych zasadach.

1.7.	Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowiła załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.8.	Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

1.9.	Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2.	Obowiązki wykonawcy

2.1.	Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi Normami Polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2.	Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach                    i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów częściowych                             i 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

2.4.	Opracowanie projektu organizacji robót budowlano-montażowych z uwzględnieniem przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

2.5.	Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami zamawiającego.

2.6.	Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.7.	Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.8.	Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.9.	Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.10.	Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie                  z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

2.11.	Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

2.12.	Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

2.13.	Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14.	Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.15.	Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16.	Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.17.	Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

2.18.  Dostarczenia najpóźniej w dniu przekazania placu budowy spójnego pod względem finansowym z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym kosztorysu szczegółowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Jeżeli dostarczony kosztorys będzie odbiegał od wartości podanych w harmonogramie, dla celów niniejszej umowy zawsze pierwszeństwo mają (ważne będą) wartości podane w harmonogramie.

§ 3
Terminy wykonania

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w terminie 10 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie: w terminie do 183 dni od daty podpisania umowy.

2.	Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)	      wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

3.	W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 4
Odbiory

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2.	Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3.	Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4.	Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5.	W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.	Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1.	nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

8.2.	ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9.	Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

10.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

11.1.	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru        w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

11.2.	nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

c)	w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5
Wynagrodzenie

1.	Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: zł .............,

słownie: ........................................................................................................................................,

w tym podatek VAT w wysokości ……….%, co stanowi kwotę .................................................. zł,

słownie: .........................................................................................................................................,

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi .......................................................................... zł

słownie: ...........................................................................................................................................

2.	Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania.

3.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.

§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej, co stanowi kwotę: ................................... zł.

2.	Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zobowiązany jest wnieść co najmniej 30%, co stanowi kwotę: ............................................. zł.

3.	Pozostała część zabezpieczenia będzie tworzona w  ciągu 160 dni od daty podpisania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty. Kwoty z tych potrąceń będą wpłacane na rachunek bankowy Zamawiającego w tym samym dniu, w którym Zamawiający dokona zapłaty faktury.

4.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia                   i bez zmiany jego wysokości.

5.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

6.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7
Warunki płatności

1.	Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte                  w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót,                    a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury                     i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

2.	Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna                       w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie swoje i podwykonawców o uregulowaniu należności z tytułu podwykonawstwa robót.

§ 8
Gwarancja i rękojmia

1.	Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.	Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru.

§ 9
Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru (zadania),

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych                  z tym kosztów.

6.	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10
Usługi

1.	Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej                         i wody dla celów budowy i socjalnych itp., wg wskazań liczników, które wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2.	W przypadku korzystania z innych usług zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11
Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,       w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12
Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1.	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2.	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3.	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

1.5.	Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2.2.	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2.3.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

4.5.	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w harmonogramie i kosztorysie,

5.3.	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

5.4.	przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6.	Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a)	w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej                       z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

b)	w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej części robót w odniesieniu do wartości danego elementu z wykorzystaniem kosztorysu.

7.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę w oparciu                      o średnie ceny wynikające z publikacji “SEKOCENBUD” za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 13
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

1)	w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2)	w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 14
Postanowienia końcowe

1.	Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny                    z założeniami i przepisami.

2.	Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

2.1.	Zamawiający:

–

–

–

2.2. Wykonawca:

–

–

2.3.	Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał                   w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę pisemnie.

3.	Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.    Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y 	                                                               	W y k o n a w c a

Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.	Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.	Aktualna (aktualne) informacja (informacje) z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie (zaświadczenia) właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                        w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.	Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania inwestycji, z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego  i uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Harmonogram należy sporządzić określając terminy wykonania w dniach (nie datach) z uwzględnieniem ogólnego terminu wykonania określonego we wzorze umowy -173 dni. (183 -10)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez Wykonawcę przedstawionego                    w ofercie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w  przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, jednak ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie poza wyjątkami określonymi w umowie.

UWAGA:

a)	wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

b)	w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4, a wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 3 do specyfikacji

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................	            .......................... , dnia …...................

.........................................................................

………………………………………………..…..

…………………………………………………….

Adres wykonawcy: ..........................................

.........................................................................

Powiat: ............................................................

Województwo: .................................................

REGON: ..........................................................

.........................................................................

numer telefonu:……………………………..…..

numer faksu:…………………………………….
wraz z numerem kierunkowym

druk “O F E R T A”

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „wykonanie robót remontowych                         i adaptacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku- Etap II”

z dnia ......................................., opublikowanego w BZP Nr ........................., poz. ........................

1.	Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach:

cena ryczałtowa brutto:	.............................................. zł

słownie złotych: ...................................................................................................................

podatek VAT w wysokości ............%:................................. zł

słownie złotych: ...................................................................................................................

cena netto:	...................................................................... zł

słownie złotych: ...................................................................................................................

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3.	Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ....................... w formie: .........................................................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: .........................................................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

4.	W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy roboty budowlane spełniające warunek postawiony                   w punkcie 5a SIWZ. Wykaz tych robót wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w  tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy).

6.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8.	W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………………………….. ........................................................................zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

9.	Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)	wykonanie .................................................................. firmie o nazwie……………………… .................................................................... z siedzibą w ..............................................................., reprezentowanej przez: ..................................................................................................................,

b)	wykonanie .................................................................. firmie o nazwie……………………... ......................................................... z siedzibą w .........................................................................., reprezentowanej przez: ................................................................................................................. .

........................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załączniki do oferty:

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5a siwz:                            –      wykaz zrealizowanych zadań wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat;

–      dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, np. referencje;

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5b siwz:

–      wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy,

–      uprawnienia budowlane tych osób oraz,

–      zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego;

- zaświadczenia właściwego ZUS-u lub KRUS-u;

- aktualna (aktualne) informacja (informacje) z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie (zaświadczenia) właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych;

- harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy;

- dowód wniesienia wadium;

- …………………………………………………………………………………………………………………….....

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 4 do specyfikacji

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych
spełniających warunek postawiony w punkcie 5a SIWZ

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres wykonawcy ............................................................................................................................

tel. .......................................... fax ................................    . e-mail ..................................................

| Lp. | Nazwa i adres budowy | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Wartość zrealizowanych robót | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy